Emmeloord, 3 mei 2011.

Onderwerp

Herziening exploitatieopzetten per 1 januari 2011.

Voorgenomen besluit

De herziening van de exploitatieopzetten per 1 januari 2011 vast te stellen.

Advies raadscommissie

Alle fracties vertegenwoordigd in de commissie van advies voor Woonomgeving adviseren positief omtrent dit voorstel en adviseren 	dit voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Lees de toelichting voor meer informatie over het schrijven van een nota aan raad ter

#### Inleiding

De herzieningen van grondexploitaties geven naast inzicht, ook de mogelijkheid tot betere beheersing en sturing en hebben een verantwoordend karakter.

De uitkomsten van de herzieningen benadrukken het belang van de planeconomische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de loop van de tijd zijn de marges krapper geworden.

Door middel van het jaarlijks actualiseren van de grondexploitatie van de diverse complexen kan controle en waar mogelijk sturing op dit eindresultaat plaatsvinden.

Met ingang van 1 januari 2010 is de ‘Nota Bovenwijkse voorzieningen’ door de gemeenteraad vastgesteld, dat in de plaats is gekomen van in de grondexploitaties opgenomen niet plangebonden fondsafdrachten. Hierdoor worden niet meer ‘automatisch’ fondsafdrachten ten laste van een grondexploitatie gedaan.

Beoogd effect

#### Het doel van een jaarlijkse herziening is meerledig:

#### Inzicht geven in de diverse grondexploitaties zodat de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak kan uitvoeren.

#### Het financiële overzicht is zo opgesteld dat veranderingen in het ontwikkelproces er adequaat in verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen de consequenties en risico’s snel in beeld gebracht worden. Afhankelijk van de fase waarin het plan verkeert, kan worden bijgestuurd.

- De actuele herzieningen zijn basis voor de bepaling van de benodigde voorzieningen en het benodigde weerstandsvermogen van het Grondzaken.

Argumenten

1) De grondexploitaties verklaren huidige boekwaarden en toekomstperspectieven

De herzieningen zijn gebaseerd op peildatum 1 januari 2011. Er bestaat een directe relatie met de jaarrekening 2010 waarin de boekwaarden en toekomstperspectieven per complex zijn opgenomen. De toekomstperspectieven die ook in de herzieningen staan opgenomen staan vermeld in bijlage 2.

In de herzieningenrapportage staan in hoofdstuk 2 de gehanteerde uitgangspunten genoemd die zijn toegepast. Hier wordt o.a. ingegaan op renteparameters, kosten voor bouw- en woonrijpmaken, planontwikkelingskosten en risico en onvoorzien.

In hoofdstuk 3 worden alle complexen beschreven en wordt per complex een toelichting gegeven op opbrengsten, kosten en resultaat. Achtereenvolgens zijn daarbij vermeld:

- boekwaarde 1-1-2010

- budget 2010

- werkelijk 2010

- verschil

- boekwaarde 31-12-2010

Op basis van het budget en werkelijk uitgaven is een verschillenanalyse opgesteld. De belangrijkste verklaring is opgenomen in bijlage 3.

2) Het weerstandsvermogen is objectief vastgesteld

Het weerstandsvermogen zoals dat is weergegeven in het jaarverslag 2010 is volgens de zogenoemde ‘Monte Carlo-simulatie’ tot stand gekomen. Bij een ‘Monte Carlo-simulatie’ voert een computerprogramma op basis van een gekozen kansverdeling 1.000 tot 10.000 simulaties uit waarbij parameters worden aangepast. De uitkomst is dat in percentages kan worden aangegeven hoe groot de kans is dat het resultaat zich binnen bepaalde waarden bevindt.

3) De reserve grondexploitatie is nagenoeg volledig geoormerkt om risico’s af te dekken

Opbouw weerstandsvermogen/risicobuffer:

- Alle in exploitatie genomen complexen (bijlage 2)		€                        0

- Niet in exploitatie genomen gronden (bijlage 4)			€	      705.917

- Strategische gronden (complex 1 in bijlage 4)			€              621.082

Op basis van de huidige nota grondbeleid ‘Op de voorgrond’

worden voor de strategische grondvoorraad de risico’s

bepaald op 50% van het verschil tussen de agrarische

waarde (gesteld op € 7,00 per m2 per 1-1-2011) en de

boekwaarde op 1-1-2011 van de strategische grondvoorraad.

- Emmeloord-Centrum	(risico-analyse)				€	     906.180

- Wellerwaard (risico-analyse)					€          1.688.000

Berekend weerstandsvermogen						€        	3.921.179

Totale weerstandsvermogen/risicobuffer (afgerond)			€        3.920.000

De ‘Reserve grondexploitatie’ per 1 januari 2011 bedraagt € 5.000.000 (zie vastgestelde jaarrekening 2010). Er is dus een surplus van € 1.080.000. Er dient behoudend te worden omgegaan met afroming van dit surplus naar de algemene middelen. Voorkomen moet worden dat er jaarlijks tussen de reserve grondexploitatie en de algemene middelen gelden heen en weer worden geschoven. Afgesproken is dan ook dat binnen bepaalde marges er geen afroming danwel bijstorting op de reserve grondexploitatie plaatsvindt (zie vastgestelde nota grondbeleid van 2009).

4) Enkele woningbouwexploitaties nader bezien

De in exploitatie genomen gronden ten aanzien van woningbouwlocaties kennen momenteel een laag risico. Op korte termijn moet een overweging gemaakt worden over de uitbreidingslocatie Espel. Waarschijnlijk moet deze grondexploitatie in 2 stukken geknipt worden. Fase 1 kan dan de komende jaren voltooid worden en fase 2 kan of een parklocatie worden of, indien de woningmarkt er behoefte aan heeft, op termijn in exploitatie worden genomen. Ook voor Bant moet een soortgelijke afweging worden gemaakt. Daarnaast is de gemeente nog in het bezit van een kavel grond in Luttelgeest. Of hier in de toekomst nog wel moet worden uitgebreid, is ook een punt voor onderzoek.

5) Risico’s bij een aantal bedrijventerreinexploitaties

De in exploitatie genomen gronden ten aanzien van bedrijventerreinen kennen over het algemeen een hoog risico. Vooral bij bedrijventerrein De Munt II (fase 1 en 2) moet extra aandacht worden geschonken aan mogelijkheden om grond te verkopen.

6) Risico’s bij nog niet in exploitatie genomen gronden

Ook het grote aantal nog niet in exploitatie genomen gronden kan leiden toch de nodige nadelige financiële consequenties. Indien de boekwaarden niet kunnen worden terugverdiend, moet verlies worden genomen. In 2010 zijn reeds diverse voorzieningen getroffen (voor bedrijventerrein De Munt III, bedrijventerrein Marknesse en woningbouwlocatie Kraggenburg voor in totaal € 7.300.000). Deze zijn ten laste gekomen van de Algemene Reserve Grondexploitatie.

Gevraagde beslispunten

De herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2011 vaststellen.

Planning/Uitvoering

Verschillend per grondexploitatie.

Communicatie

De belangrijkste input voor de herzieningen is afkomstig van verschillende gemeentelijke clusters. Zo is voor de fasering de input nodig van met name Economische Zaken en Grondzaken. Ook is rekening gehouden met de voortgang en planning van de bestemmingsplanprocedures. Andere input komt van het Ingenieursbureau voor de beoordeling van reeds gedane investeringen in relatie tot de kredieten/voorcalculatie en voor de nog uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de nog beschikbare restkredieten.

Bijlagen

Rapportage ‘Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder’ juni 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder	:	W.J. Schutte

Steller	:	F. Hoogeveen; 3514; f.hoogeveen@noordoostpolder.nl

N. van der Ende; 3478; n.vanderende@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011, no. 8184-1;

B E S L U I T:

De herziening van de exploitatieopzetten van Grondzaken per 1 januari 2011 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 juni 2011.

De griffier,		           de voorzitter,