Emmeloord, 22 december 2009

Onderwerp

Uitvoering Masterplan Sportaccommodaties

Voorgenomen besluit

- Instemmen met Nota Uitwerking Masterplan Sportaccommodaties;

- A. In principe taakstellende financiële kaders vaststellen, zoals opgesteld in de vertrouwelijke bijlage Financiele kaders MPSA voor de vier deelbegrotingen:
I.	Kapitaallasten buitensport;
II. 	Kapitaallasten binnensport;
III.	Incidentele lasten buitensport;
IV.	Incidentele lasten infrastructuur;
B. Bij Voorjaarsnota 2010 sluitende investerings- en exploitatie begrotingen voor leggen met betrekking tot uitvoeringsvoorstellen voor zowel buitensport, binnensport als infrastructurele aanpassing, wanneer dit niet mogelijk blijkt zullen er terugvalopties uitgewerkt worden;

- Instemmen met herbestemming van de gereserveerde middelen van € 800.000 voor eerder voorgenomen realisatie van een extra gymzaal bij de Bonifatius om redenen van sportfunctionaliteit en deze in te zetten om een extra kwaliteitsimpuls bij de nieuwe sporthal bij de Bosbadhal te realiseren.

Advies raadscommissie

Voor alle fracties is dit een bespreekpunt.

## Aan de raad.

## Status: ter besluitvorming

Inleiding

In maart 2009 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Masterplan Sportaccommodaties Emmeloord en de daarbij horende uitgangspunten:

1. Herschikkingen bij buitensportaccommodaties:
a. één voetbalcomplex 
b. een multifunctioneel hockey-/ korfbalcomplex

2. Uitbreiding en vervanging binnensportaccommodatie:
a. verdubbeling Bosbadhal ter vervanging PWA-hal
b. vervanging gymzaal Lijsterbes 
c. extra gymzalen in Emmelhage en in Emmeloord West

3. Aanpassen infrastructuur van het Emmelerbos.

De nu voorliggende nota betreft de uitwerking van de uitgangspunten van het Masterplan Sportaccommodaties en de aandachtpunten van de gemeenteraad. Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat gaan we nu precies doen? Hoe gaan we het doen? Wat mag het kosten? En hoe gaan we verder?

Doelstelling

Het Masterplan Sportaccommodaties gaat over de tweede oplevering van sportaccommodaties in Emmeloord. Daarbij gaat het niet alleen om zorgen voor voldoende sportaccommodaties maar vooral ook om betere kwaliteit van de sportaccommodaties. Waar decennia geleden bij de vorming van onze gemeente de sportaccommodaties voor de eerste keer gerealiseerd werden, wordt nu voorgesteld een kwalitatieve inhaalslag te maken zodat Emmeloord straks moderne en eigentijdse sportaccommodaties heeft die weer decennia lang zullen voldoen.

Hierbij kiest het college duidelijk voor kwaliteit van de accommodaties boven decentrale kwantiteit. Dit komt tot uiting in de voorstellen die gaan over clustering en aanleg van sporthallen en sportenvelden.

Voorgesteld besluit

- Instemmen met Nota Uitwerking Masterplan Sportaccommodaties;

- A. In principe taakstellende financiële kaders vaststellen, zoals opgesteld in de vertrouwelijke bijlage Financiele kaders MPSA van onder 1 genoemde nota, vaststellen voor de vier deelbegrotingen:
I.	Kapitaallasten buitensport;
II. 	Kapitaallasten binnensport;
III.	Incidentele lasten buitensport;
IV.	Incidentele lasten infrastructuur;
B. Bij Voorjaarsnota 2010 sluitende investerings- en exploitatie begrotingen voor leggen met betrekking tot uitvoeringsvoorstellen voor zowel buitensport, binnensport als infrastructurele aanpassing, wanneer dit niet mogelijk blijkt zullen er terugvalopties uitgewerkt worden;

- Instemmen met herbestemming van de gereserveerde middelen van € 800.000 voor eerder voorgenomen realisatie van een extra gymzaal bij de Bonifatius om redenen van sportfunctionaliteit en deze in te zetten om een extra kwaliteitsimpuls bij de nieuwe sporthal bij de Bosbadhal te realiseren.

Argumenten

In verband met financiële gevoeligheid van deze nota is er voor gekozen in deze fase van het proces het financiële deel van deze nota als vertrouwelijk te behandelen. Het openbaar maken van verwachte kosten en dekking in een vroegtijdig stadium zal een negatief effect kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Dit geldt zowel voor het onderhandelingsproces waar we met de buitensportverenigingen in zitten als voor prijs van de concreet te realiseren onderdelen van het project.

Tegelijkertijd is het in deze fase van belang dat de raad een uitspraak doet over de financiële kaders voor uitvoering van met Masterplan Sportaccommodaties. Deze kaders zijn echter wel nodig voor de verdere uitwerking van de uitgangspunten van het Masterplan Sportaccommodaties maar zonder dat op voorhand de financiële positie van de gemeente weggegeven worden

Planning/uitvoering

Buitensport:

Na ondertekening van de intentieverklaringen zullen deze nader uitgewerkt worden in definitieve overeenkomsten met alle vier de sportverenigingen. Hierbij is de Financiele taakstelling om begroting sluitend te krijgen een eis.

Doelstelling is uiterlijk 1 mei 2010 deze overeenkomsten te tekenen met de verenigingen zodat er vervolgens een planning van de realisatie gemaakt kan worden. Bouw- en aanlegactiviteiten zullen nog voor seizoen 2010-2011 beginnen en doorlopen tot eind van het seizoen 2012-2013.

Binnensport

Na het raadsbesluit zal er toegewerkt worden naar een definitief ontwerp. Hierbij is de financiële taakstelling om begroting sluitend te krijgen een vereiste. Bij het definitief ontwerp zullen gebruikers van de sporthal en zwembad nadrukkelijk betrokken. Ook zullen de nodige stappen worden gezet om het bestemmingsplan te laten aansluiten bij deze ontwikkelingen.

Doelstelling is uiterlijk 1 juli 2010 het definitief ontwerp met sluitende begroting gereed te hebben. Bouwactiviteiten zouden dan in de tweede helft van 2010 aanvangen en doorlopen 2012.

Infrastructuur

In de loop van 2010 ontvangt de raad een kredietvoorstel voor de realisatie van het fietspad en kan er gestart worden met de aanleg van de rechtstreekse fietsverbinding tussen de Espelerlaan en de Sportlaan. Overige noodzakelijke aanpassingen met betrekking tot de verkeerssituatie bij de verdubbelde Bosbadhal en de buitensport zullen meegenomen worden in het schema van bouw- en aanlegactiviteiten aldaar.

Bijlagen

Meegezonden:

- Nota Uitvoering Masterplan Sportaccommodaties Emmeloord

Vanaf 5 januari 2010 in de leeskamer beschikbaar:

- Financiele kaders MPSA (vertrouwelijk)

- Conceptbegroting Investeringskosten Uitbreiding Bosbadhal (vertrouwelijk);

- Bijdrage adviesgroep Uitbreiding Bosbadhal;

- Brief Turnvereniging Emmeloord met betrekking tot wens turnfaciliteiten;

- Bezettingsoverzichten sporthallen;

- Ondertekende intentieverklaringen buitensportverenigingen (uiterlijk 25-1 beschikbaar);

- Bestemmingsplan (betreffende passages)

- Verslag bijeenkomst omwonende Bosbadhal (vertrouwelijk);

- Persbericht naar aanleiding van collegebesluit Uitvoering Masterplan Sportaccommodaties, 23 december 2009.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder	:	Wethouder Van der Est

Steller	:	Ellentrees Müller, 3254, e.muller@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2009,

no. 25224-1;

B E S L U I T:

- In te stemmen met Nota Uitwerking Masterplan Sportaccommodaties;

- A. In principe taakstellende financiële kaders vast te stellen, zoals opgesteld in de vertrouwelijke bijlage Financiele kaders MPSA van onder 1 genoemde nota, vaststellen voor de vier deelbegrotingen:
I.	Kapitaallasten buitensport;
II. 	Kapitaallasten binnensport;
III.	Incidentele lasten buitensport;
IV.	Incidentele lasten infrastructuur;
B. Bij Voorjaarsnota 2010 sluitende investerings- en exploitatie begrotingen voor leggen met betrekking tot uitvoeringsvoorstellen voor zowel buitensport, binnensport als infrastructurele aanpassing, wanneer dit niet mogelijk blijkt zullen er terugvalopties uitgewerkt worden;

- In te stemmen met herbestemming van de gereserveerde middelen van € 800.000 voor eerder voorgenomen realisatie van een extra gymzaal bij de Bonifatius om redenen van sportfunctionaliteit en deze in te zetten om een extra kwaliteitsimpuls bij de nieuwe sporthal bij de Bosbadhal te realiseren.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 26 januari 2010.

De griffier,		           de voorzitter,